Procedimento per controllo Cantiere – attività del RUP

Servizio: Lavori Pubblici

Lavori di……………………………”

| ELEMENTO DA VERIFICARE | Verifica effettuata | Conforme/ Non conforme/ Migliorabile |
| --- | --- | --- |
| Nomina Responsabile del Procedimento |  |  |
| Verbale di cantierabilità |  |  |
| Verifica della stipula del contratto da parte dell’impresa e dell’ufficio contratti |  |  |
| Eventuale comunicazione preventiva alle persone interessate dall’intervento |  |  |
| Cartello di cantiere |  |  |
| Eventuale autorizzazione alla DL di consegna sotto riserva |  |  |
| Richiesta iva ridotta |  |  |
| Notifica preliminare di cantiere ASL |  |  |
| Processo verbale di consegna dei lavori |  |  |
| Proroga: Concessione o diniego di eventuale proroga (entro 30 gg dal ricevimento della richiesta da parte dell’appaltatore) |  |  |
| Subappalto: autorizzazione al subappalto |  |  |
| Variante: autorizzazione del responsabile del procedimento |  |  |
| Variante: relazione di accertamento necessità di predisporre variante |  |  |
| Variante: delibera di approvazione della variante |  |  |
| Variante: determinazione di approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi |  |  |
| Richiesta DURC |  |  |
| Eventuale dichiarazione mutui |  |  |
| Autodichiarazione in merito all’avvenuto versamento del corrispettivo dovuto, dei versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA |  |  |
| Richiesta durc relativa la conto finale |  |  |
| Comunicazione di fine lavori agli uffici interessati (patrimonio) |  |  |
| Certificato di non avvenuta cessione dei crediti |  |  |
| Avviso ai creditori (contestualmente alla trasmissione dello stato finale) |  |  |
| Relazione negativa del Dirigente in seguito alla pubblicazione degli avvisi ai Creditori (dopo 15 giorni dalla pubblicazione degli avvisi) |  |  |
| Certificato relativo alle assicurazioni sociali (da fare dopo 30 gg dalla comunicazione agli Enti relativa la conto finale) |  |  |
| Relazione del Responsabile del procedimento sul conto finale (da fare dopo 30 gg dalla comunicazione agli Enti relativa la conto finale) |  |  |
| Certificato di esecuzione lavori – allegato D (solo se richiesto formalmente dall’impresa) |  |  |
| Determinazione approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione/collaudo |  |  |
| Svincolo polizza fideiussoria definitiva allegata al contratto e pagamento rata saldo (entro 90 giorni dal certificato regolare esecuzione) |  |  |
| Comunicazione alla ragioneria della fine dei lavori |  |  |
| Comunicazioni all’osservatorio delle opere pubbliche con caricamento dei dati sul portale |  |  |